ДОГОВОР ПОДРЯДА № 04/05

РП Заокский Тульской области                                                            26 мая 2011 г.

Дачное некоммерческое партнёрство «Сосновый парк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Погорелова С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ООО «Трэйд-Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сысоева П.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству дорог и устройству трубопереездов на территории Дачного некоммерческого партнёрства «Сосновый парк» на земельных участках, характеристики которых указаны в п. 1.3. настоящего Договора,  и сдать результат работ Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

  - Объемы, стоимость и сроки выполнения Работ устанавливается Сторонами в Технических заданиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Характеристики земельных участков:

    - Земельный участок с кадастровым номером 71:09:010401:940, площадью 43777 кв.м., расположенный по адресу: Тульская область, Заокский район, 100 метров восточнее д. Панькино, уч. 319, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства (далее по тексту – «Земельный участок 1»).

    - Земельный участок с кадастровым номером 71:09:010401:942; площадью: 60207 кв.м, расположенный по адресу:  Тульская область, Заокский район, 100 метров восточнее д. Панькино, уч. 320, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного строительства (далее по тексту – «Земельный участок 2»).

Далее по тексту настоящего Договора Земельный участок 1 и Земельный участок 2 именуются совместно «Земельные участки», «Строительная площадка».

  - Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору собственными силами с использованием своего оборудования и материалов, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

# Стоимость работ по соответствующему Техническому заданию определяется сметами, являющимися неотъемлемыми частями соответствующего Технического задания.

  - Порядок расчетов по настоящему Договору:

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего Технического задания Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ соответствующему Техническому заданию, в т.ч. НДС-18%.

    - Окончательные расчеты между Сторонами по соответствующему Техническому заданию производятся в течение 5 (пяти) дней после подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результата работ по соответствующему Техническому заданию с зачетом ранее выплаченной суммы аванса в соответствии с п.2.2.1. Договора.

# Заказчик оплачивает стоимость работ по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить все работы в соответствии с соответствующим Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями, с соблюдением правил монтажа и эксплуатации оборудования, техники безопасности, в объемах и в сроки, установленные настоящим Договором.

    - Принять от Заказчика Строительную площадку по акту передачи. Размещение Подрядчиком строительной техники, инструментов и прочего имущества, а равно начало Подрядчиком работ означает фактическую приемку Строительной площадки. Уклонение Подрядчика от подписания акта передачи Строительной площадки в этом случае является неосновательным.

    - При завершении работ по соответствующему Техническому заданию, Подрядчик обязан сдать результат работ Заказчику по Акту окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию, а при полном завершении работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, обязан сдать результат работ Заказчику по Акту окончательной сдачи – приемки результата работ по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора (формы актов приведены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору).

    - Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства РФ.

    - Устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ, производится Подрядчиком до сдачи и оплаты работ по соответствующему Техническому заданию.

    - С момента начала выполнения работ Подрядчик обязан вести журнал производства работ и иную исполнительную документацию, предусмотренную СНиП. Журнал производства работ заполняется и подписывается ежедневно на Строительной площадке специалистами Подрядчика.

    - Осуществлять ежедневную, а по завершению работ - окончательную уборку Строительной площадки от остатков материалов, отходов, строительного мусора. При нарушении Подрядчиком сроков уборки мусора более, чем на 5 (пять) дней, Заказчик организует уборку и  вывоз мусора самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц исходя из стоимости 800 (восемьсот)  рублей за 1 кубический метр, и удерживает фактически понесенные расходы из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику.

    - После подписания Сторонами Акта окончательной сдачи – приемки результата работ по соответствующему Техническому заданию/Договору вывезти в течение 7 (Семь) календарных дней за пределы Строительной площадки, а также прилегающей к Строительной площадке территории принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, а также иное имущество, принадлежащее Подрядчику, а также иное принадлежащее Подрядчику и/или привлеченным им третьим лицам имущества.  При нарушении указанного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15000 (пятнадцать) руб. за каждый день просрочки.

    - При возникновении любых обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и влияющих на качество и сроки выполнения работ, Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) дня предупредить Заказчика в письменной форме и в тот же срок, не дожидаясь согласия Заказчика, приостановить выполнение работ.

    - Нести полную ответственность за качество и сроки выполнения работ третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору.

    - Отвечать за соблюдение его работниками правил охраны труда и техники безопасности. Работникам Подрядчика запрещено использовать для временного или постоянного проживания какие-либо помещения во временных сооружениях и/или сооружениях, на территории Строительной площадки.

    - Подрядчик обязан:

- обеспечить соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности на вверенном участке выполнения работ;

- обеспечить безопасные условия труда в процессе выполнения всех видов строительных работ своими работниками;

- разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и пожарной безопасности, предусмотренных актом-допуском;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности;

- организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте, порядке и пожаробезопасном состоянии. Ежедневно производить уборку Строительной площадки от остатков строительного материала, отходов и строительного мусора;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, бензоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением подчиненными работниками Правил охраны труда и пожарной безопасности  и принимать меры по исключению нахождения на строительном объекте работников в нетрезвом и наркотическом состоянии, а также посторонних лиц;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;

- соблюдать санитарные требования и нормы в местах проживания и близи прилегающей территории.

    - Привлекать  третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору, имеющих свидетельство о допуске к соответствующим работам.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    - Подрядчик несет ответственность за:

- осуществление контроля над соблюдением требований правил по охране труда, правил по пожарной безопасности и правил при эксплуатации электроустановок и электросетей;

- несоблюдение своими работниками требований охраны труда и пожарной безопасности;

- возможные инциденты и несчастные случаи любого класса, происшедшие по вине работников Подрядчика.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику необходимую документацию, до начала выполнения Подрядчиком соответствующих работ.

    - Производить оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика для контроля и надзора за ходом работ и приемки выполненных работ.

    - Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Обеспечить доступ работников Подрядчика на Строительную площадку в режиме: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

  - Заказчик вправе:

    - Проверять в любое время собственными силами или с привлечением внешних специалистов, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - На всё время выполнения работ по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик назначают полномочного представителя с правом подписи рабочих документов (протоколов, актов и т.п.), о чём сообщают друг другу в письменной форме, либо посредством электронной почты.

  - Письменное уведомление о дате сдачи-приемки результата работ по соответствующему Техническому заданию по настоящему Договору и дате окончательной сдачи-приемки результата работ по настоящему Договору должно быть вручено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты приемки.

  - При завершении работ, предусмотренных в соответствующем Техническом задании, Подрядчик обязан сдать результат работ Заказчику по Акту окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию.

  - После завершения работ по соответствующему Техническому заданию Подрядчик направляет Заказчику оформленные в установленном порядке Акты приемки скрытых и выполненных работ, Акт окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые Заказчик обязан рассмотреть в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения указанных документов.

    - В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику оформленный Акт окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию или мотивированный письменный отказ в приёмке работ.

  - Датой сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Техническому заданию является дата подписания обеими Сторонами Акта окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию, предусмотренного настоящим Договором.

    - В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в 7-дневный срок составляется двусторонний акт с перечнем замечаний.

    - Подрядчик обязан в 7-дневный срок с даты получения соответствующего отказа Заказчика от приемки работ прибыть к Заказчику для составления двустороннего акта с перечнем недостатков и сроков их исправления.

    - Устранение указанных в акте недостатков, произошедших по вине Подрядчика  производится Подрядчиком за свой счет в установленный в акте срок.

  - В случае, если в течение 5 (Пять) рабочих дней Заказчик не подписал Акт окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию или не представил мотивированный отказ в приемке работ по Техническому заданию, работы по соответствующему Техническому заданию считаются принятыми Заказчиком, а Акт окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию – подписанным со стороны Заказчика.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ при полном завершении работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора аналогичен порядку сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Техническому заданию к настоящему Договору.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

  - Работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

  - Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала проведения этой приемки.

  - В случае, если Заказчик не явится для проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию в срок, указанный Подрядчиком, данные работы будут считаться принятыми Заказчиком, а акт освидетельствования скрытых работ – подписанным со стороны Заказчика.

  - Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 2 (два) года с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результата работ по соответствующему Техническому заданию/Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что качество оборудования, применяемого  им при выполнении работ по настоящему Договору, а также качество работ, выполняемых по настоящему Договору, соответствует требованиям действующих СНиПов, ГОСТов, техническим регламентам, техническим условиям, государственным стандартам и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные в процессе эксплуатации недостатки и дефекты, и согласования порядка их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, зафиксированные актом в соответствии с п.6.4. настоящего Договора, за свой счет в течение срока, указанного в акте.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Обеспечение работ необходимыми материалами и оборудованием несет Подрядчик, за исключением материалов, обеспечение которыми несет Заказчик.

  - Каждая из Сторон  обязуется осуществить своими силами и за свой счет доставку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Строительную площадку материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на нее.

  - Все поставляемые Сторонами для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Договора материалов и оборудования с даты их передачи Заказчиком и до подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результата работ по Техническому заданию.

  - Каждая Сторона несет ответственность за соответствие поставляемых ею материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

  - Материалы и оборудование, переданные Заказчиком и не использованные Подрядчиком при выполнении работ по соответствующему Техническому заданию/Договору, Подрядчик возвращает Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результата работ по соответствующему Техническому заданию/Договору.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,03 (три сотых) % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости подлежащих оплате работ.

  - Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков окончания выполнения работ по соответствующему Техническому заданию, более чем на 10 (Десять) календарных дней  – пеню в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости работ по соответствующему Техническому заданию за каждый календарный день просрочки;

- за нарушения сроков устранения недостатков и дефектов в работах и конструкциях, предусмотренных настоящим Договором или Актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним Актом - пеню в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

- за нарушение требований, предусмотренных п.п. 3.1.10., 3.1.12., 3.1.15. настоящего Договора, - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей - за каждое нарушение.

8.3 Штрафы, пени, указанные в п. 8.2 настоящего Договора взыскиваются с Подрядчика в бесспорном порядке, путем удержания Заказчиком сумм штрафов, пеней при оплате выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору.

В случае, если Заказчик по какой-либо причине не удержит суммы пеней, штрафов при оплате выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан оплатить сумму штрафа по первому требованию Заказчика.

8.4 При нанесении вреда/ухудшении состояния земельных участков, расположенных за пределами Строительной площадки и прилегающий к ней, а также земельных участков, через которые Подрядчиком осуществлялся доступ на Строительную площадку, Подрядчик несет ответственность перед собственниками таких участков.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по соответствующему Техническому заданию более, чем на 30 календарных дней;

- уклонения Подрядчика от исполнения обязанности по устранению недостатков и дефектов в выполненных работах.

  - Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Заказчиком оплаты за выполненные работы более, чем на 20 календарных дней;

- консервации или остановки Заказчиком хода работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 (Два) месяца.

  - В случаях, указанных в п.п. 9.1., 9.2. Договора, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего уведомления.

  - Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

  - При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.п.9.1, 9.2., 9.4. Договора, Подрядчик обязан освободить Строительную площадку, передать Заказчику по Акту фактически выполненные работы по строительству Объекта, Строительную площадку, все оплаченные Заказчиком материалы и оборудование и документацию, полученную в рамках исполнения настоящего Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта или его части переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта, указанного в п. 9.5. настоящего Договора.

  - При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.п.9.1, 9.2., 9.4.  настоящего Договора, оплата выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с фактическим объемом выполненных работ надлежащего качества, подтвержденным подписанным Сторонами Актом (п. 9.5 настоящего Договора).

  - Подрядчик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченную сумму аванса в течение 7 (семь) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта (п. 9.5. настоящего Договора).

  - На подлежащую возврату Заказчику сумму аванса проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения, а также сметы, акты, являются неотъемлемой его частью.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путём переговоров между Сторонами.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Тульской области.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

  - В случае изменения адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре у одной из Сторон, то эта Сторона обязана сообщить новые реквизиты другой Стороне в течение 3 календарных дней с момента их изменения.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 -  Форма Акта окончательной сдачи – приемки результата работ по Техническому заданию к настоящему Договору

Приложение № 2 – форма Акта окончательной сдачи-приемки результата работ по Договору.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Садоводческое  Некоммерческое                            ООО «Трейд-Строй»

Партнерство «Сосновый парк»

301000, Тульская обл., Заокский РП,                     125464, Москва, Пятницкое ш., дом-6,

3-й проезд, д.1                                                                   корпус-4.

ИНН 7126500572                                                              ИНН 7733735792

КПП 712601001                                                                КПП 773301001

р/с 40703810166070000577                                          р/с 40702810800000006038

в Алексинском отделении 2631                                      в Филиале ОАО Банк АВБ в г. Москве

доп. офис 046 Среднерусского банка                             к/с 30101810000000000670

Сбербанка России ОАО                                                   БИК 044583670

к/с 30101810300000000608

БИК 0477003608.

Председатель Правления                                        Генеральный директор

________________ Погорелов  С.В.                          ________________/ Сысоев П.В./